Согласованно Утверждаю

Управление социальной защиты директор ГБОУ школы-интерната

населения в г-к Анапа №28 п. Суворов-Черкесский

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г. Татарченко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №28 П. СУВОРОВ-ЧЕРКЕССКИЙ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **м** | **Функциональные зоны / элементы объекта** | **Необходимые мероприятия** | **Необходимые средства (тыс.руб)** | **Сроки выполнения мероприятий**  |
| 1 | Автостоянка для транспорта инвалидов | Асфальтирование автостоянки для инвалидов | 400,00 | 2016-2017гг |
| 2 | Указатели направления движения к зданию | Приобретение и монтаж указателей | 20,0 | 2016 г. |
| 3 | Длина марша пандуса, поручни пандуса, расстояние между поручнями | Ремонт пандуса | 120,00 | 2016-2017гг |
| 4 | Ширина дверных проемов  | Замена дверных блоков, ремонт дверных проемов | 120,00 | 2016-2017гг |
| 5 | Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | Нанесение контрастной маркировки | 5,00 | 2016-2017гг |
| 6 | Высота порогов и перепад высот | Ремонт дверных проемов | 100,00 | 2016-2017гг |
| 7 | Ступени ровные с шероховатой поверхностью | Ремонт лестничного марша | 400,00 | 2016-2017гг |
| 8 | Поручни с двух сторон лестницы | Ремонт лестничного марша | 200,00 | 2016-2017гг |
| 9 | Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | Ремонт лестничного марша | 70,00 | 2016-2017гг |
| 10 | Тактильные указатели на поручнях лестниц | Приобретение и монтаж тактильных указателей на поручнях лестниц | 15,00 | 2016 г |
| 11 | Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | Приобретение и монтаж тактильных напольных указателей за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | 5,00 | 2016 г. |
| 12 | Место для инвалидов-колясочников в зрительном зале | Оборудование места для инвалидов-колясочников в зрительном зале | 5,00 | 2016 г. |
| 13 | Кабина уборной | Оборудование кабины уборной для инвалидов | 420,00 | 2015 г. |
| 14 | Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | Приобретение и монтаж специальных символов обозначающих доступные элементы здания, указателей направления движения | 40,00 | 2016-17 г. |
| 15 | Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. и дублирование рельефными знаками | Приобретение и монтаж рельефных знаков, специальных табличек с информацией о назначении помещения внутри здания | 30,00 | 2016 г. |
| 16 | Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях | Приобретение монтаж знаков, указателей в зонах движения в зальных помещениях | 15,00 | 2016 г. |
| 17 | Речевые информаторы | Приобретение и установка речевых информаторов | 300,00 | 2016-2017гг |
| 18 | Световое и текстовое табло для вывода оперативной информации | Приобретение и установка светового и текстового табло для вывода оперативной информации | 150,00 | 2016-2017гг |
| 19 | Тактильный напольный указатель направления движения по территории учреждения | Монтаж тактильной плитки, указатель направления движения по территории учреждения | 400,00 | 2016-2017гг |

Составил: зам директора по АХР

А.А. Телепнев